Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 №59

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения» за отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоение |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 20,8 | 20,8 | 20,8 | - |
| 2 | Основное мероприятие:  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H) | Администрация Роговского сельского поселения | Оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Роговского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 2018 | 2018 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | - |
| 3 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 20,8 | 20,8 | 20,8 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 20,8 | 20,8 | 20,8 |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 №59

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | Х | 20,8 | 20,8 | - |
| 2 | Основное мероприятие:  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H) | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | 20,8 | 20,8 | - |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 №59

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения» | Всего | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| бюджет поселения | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма:  Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении | Всего | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| бюджет поселения | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  Мероприятие:  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H) | Всего | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| бюджет поселения | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 59

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения» | | | | | |
|  | предоставление межбюджетных трансфертов | Тыс. рублей | 0,0 | 20,8 | 20,8 | - |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 №59

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения» за отчетный 2018 год**

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения**»**. Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 20,8 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования программы  учитываются средства бюджета поселения и средства областного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основным критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации)

**Показатели эффективности**

**реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей эффективности,  предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период  выполнения  показателей  эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности  отклонение (Пi ф – Пi  пл) | | | | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах  (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка  выполнения показателей  эффективности |
| предусмотрено программой на  соответст.  период (Пi пл) | фактически  выполнено за  соответствующий период (Пi ф) | Отклонение  Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 11 | Муниципальная программа « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения » | 2018 | Тыс. руб | 20,8 | 20,8 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 22  3 | Подпрограмма 1  « Развитие жилищного хозяйства в Роговском сельском поселении » | 2018 | Тыс. руб | 20,8 | 20,8 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное  мероприятие:  [Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=4E032C843C5AED98A489DD896182A27364331D772E43BE9261EBFDD334D673AE93B82909c243H) | 2018 | Тыс. руб. | 20,8 | 20,8 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной,целесообразной к финансированию, не требующей корректировки.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.