# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта  2012 года                                  № 58                         пос. Роговский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Роговского сельского поселения

на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год»

В соответствии с пунктом 5.11 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 22.07.2009 года № 182 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», руководствуясь статьей 27 Устава  муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2011 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 22 октября  2010 года № 236 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                                      Н.В. Безбудько

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 27.03.2012 № 58

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

| Мероприятия | Показатель результативности | Объем финансирования, тыс.руб. | Степень выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | ед. измерения | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| Содержание сетей уличного освещения | Электроэнергия уличное освещение | КВт.ч. | 92,7 | 91,1 | экономия | 451,5 | - | - | 451,5 | - | 451,4 | - | - | 451,4 | - | 99,98 |
| Содержание мест захоронения | Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка | га | 2,0 | 2,0 | 0 | 20,0 | - | - | 20,0 |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 100 |
| Озеленение | Работы по высадке зеленых насаждений, прочие расходы, относящиеся к мероприятиям по озеленению |  |  |  |  | 57,7 | - | - | 57,7 | - | 57,6 | - | - | 57,6 | - | 99,8 |
| Прочие работы по благоустройству | Работы по наведению порядка на территории поселения (вырубка кустарников и сухих деревьев, вывоз мусора, покос травы, побелка и т.д.) | кв.м | 1877 | 1877 | 100 | 302,8 | - | - | 282,8 | 20,0 | 302,8 | - | - | 282,8 | 20,0 | 100,0 |
| Содержание дорог | Планировка грунтовых дорог, текущий ремонт, очистка от снега, нанесение дорожной разметки и т.д. | км | 0 | 0,887 | 100 | 636,1 | - | - | 636,1 | - | 610,1 | - | - | 610,1 | - | 95,9 |

II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Мероприятия программы в 2011 году предусматривали, что в сферу благоустройства будет направлено средств бюджета поселения по первоначальному плану 695,3  тыс.рублей

Фактическое же освоение средств составило  1 441,9 тыс.руб., так как в течение года была необходимость в выделении дополнительных средств бюджета поселения на содержание сетей уличного освещения -22,2 тыс. рублей, содержание мест захоронения -16,5 тыс. рублей, озеленение -48,5 прочие мероприятия (уборка территории, вывоз мусора, приобретение детских площадок) – 49,5 тыс.рублей, содержание дорог 636,1 тыс. рублей. В связи с заключением муниципального контракта на зимнее содержание автомобильных дорог  в результате сложилась экономия ввиду сложившихся погодных условий на 26,0 тыс. рублей.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2011 год |
| --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Содержание сетей уличного освещения | 451,5 | 451,4 |
| Содержание мест захоронения | 20,0 | 20,0 |
| Озеленение | 57,7 | 57,6 |
| Прочие работы по благоустройству | 302,8 | 302,8 |
| Содержание дорог | 636,1 | 610,1 |
| Итого: | 1468,1 | 1441,9 |
| Отклонения |  | 26,2 |

Степень освоения -98,2%

IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2011 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | достигнуто |
| --- | --- |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния поселения | достигнуто |
| повышение уровня эстетики поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | достигнуто |