РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  января  2018 года                   № 4                       пос. Роговский

«Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Роговского сельского поселения»

отчетный период 2017  год»

В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 приложения к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения»,  пунктом 4  приложения  к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года № 189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь Уставом  муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»   отчетный период 2017  год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  согласно

приложению 2 к настоящему постановлению;

сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм          муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

оценку результатов реализации мер правового регулирования согласно                            приложению 4 к настоящему постановлению;

сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных                                                                                                                 бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»                                                   за 2017 г. согласно приложению 5 к настоящему                                                              постановлению;

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения                                         Т.С. Вартанян

### Приложение № 1

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### от  10.01.2018 г № 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Благоустройство территории Роговского сельского поселения»   отчетный период 2017  год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство» |
| 1.1 | Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 497,0 | 497,0 | 497,0 |
| 1.2. | «Мероприятия по озеленению территории» | Администрация Роговского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения | Реализация мероприятия с 2018 г. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | Администрация Роговского сельского поселения | - обеспечить потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения | 2014 | 2020 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 1.4. | «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | Администрация Роговского сельского поселения | Укрепить здоровье детей, снизить уровень детской травмо- опасности; повысить уровень благоустроенности территории поселения | Реализация мероприятия с 2017 г. | 2020 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 1.5. | «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшить освещенность территории Роговского сельского поселения; Привить жителям Роговского сельского поселения к экономности и бережливости энергетических ресурсов на территории поселения | 2014 г. | 2020 | 549,8 | 531,2 | 531,2 |

### Приложение № 2

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### от  10.01.2018 г № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения » |
| 1. | Количество высаженных зеленых насаждений | единиц | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 130 | 145 |
| 2. | Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить | процентов | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов | м.кв. | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 4 | Доля подворий соответствующих нормам благоустройства в общем количестве подворий поселения | процентов | 65 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Процент освещенности территории поселения | процентов | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Приложение № 3

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### от  10.01.2018 г № 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |
| 1.1 | Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 |  | Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей Роговского сельского поселения | Улучшена экологическая обстановка | Недостаточное кол-во денежных средств |
| 1.2 | «Мероприятия по озеленению территории» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2020 |  |  | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения | - | Отсутствие денежных средств |
| 1.3 | «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 |  | - обеспечить потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения | Достигнуто не в полном объеме | Недостаточное кол-во денежных средств |
| 1.4 | «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | Администрация Роговского сельского поселения | 2017 | 2020 | 2017 |  | Укрепить здоровье детей, снизить уровень детской травмоопасности; повысить уровень благоустроенности территории поселения | Достигнуто не в полном объеме | Недостаточное кол-во денежных средств |
| 1.5 | «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | Администрация Роговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 |  | Улучшить освещенность территории Роговского сельского поселения; Привить жителям Роговского сельского поселения к экономности и бережливости энергетических ресурсов на территории поселения | Произведена инвентаризация светильников, замена светильников на энергосберегаемые | Недостаточное кол-во денежных средств |

### Приложение № 4

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### от  10.01.2018 г № 4

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Роговского сельского поселения № 188 | «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» | Заведующая сектором экономики финансов Однороб О.Л. | 09.2013 | 17.09.2013 | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Роговского сельского поселения № 189 от 17.09.2013 | «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения | Глава Роговского сельского поселения А.М. Кулагин | 17.09.2013 | X | X |

### Приложение № 5

### к постановлению Администрации

### Роговского сельского поселения

### от  10.01.2018 г № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»     за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» | всего | 1309,3 | 1290,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1309,3 | 1290,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустрой- ство» | всего | 1309,3 | 1290,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1309,3 | 1290,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | всего | 497,0 | 497,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 497,0 | 497,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Мероприятия по озеленению территории» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | всего | 64,5 | 64,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 64,5 | 64,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | всего | 198,0 | 198,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 198,0 | 198,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | всего | 549,8 | 531,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 549,8 | 531,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |