**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30 апреля 2019 года № 57 п. Роговский**

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» по результатам за 2018 год»

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст.31, ч. 2, п. 11 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

отчет об исполнении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики за отчетный период 12 мес. 2018 г., согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»** за отчетный период 12 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение**» |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2014г. | 2018г. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие1.2  Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2018г. | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2019г. | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2020г. | - | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов; | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 3 | Основное мероприятие1.2  Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 7 | Основное мероприятие 1.6  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 8. | Основное мероприятие 1.7  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п.Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 9 | Основное мероприятие 1.8  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 10 | Основное мероприятие 1.9  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 11 | Основное мероприятие 1.10  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матроссский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | - | - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.  Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | Всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Заря | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Рассвет | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и   наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2017 | отчетный 2018год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  **«Энергоэффективность и развитие энергетики»** | | | | | | |
| 1. | Потребление электроэнергии | т.кВт.ч. | 85,8 | 80,0 | 73,4 | Экономия энергетических ресурсов |
| Подпрограмма 1 **«Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Роговское сельское поселение»** | | | | | | |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 24,8 | 34,5 | 30,6 | Экономия энергетических ресурсов |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по результатам за 2018 год

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» .

Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 65,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования программы  учитываются средства бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основными критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации

**Показатели эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей эффективности,  предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период  выполнения  показателей  эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности  отклонение (Пi ф – Пi  пл) | | | | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах  (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка  выполнения показателей  эффективности |
| предусмотрено программой на  соответст.  период (Пi пл) | фактически  выполнено за  соответствующий период (Пi ф) | Отклонение  Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 2018 | Тыс. руб | 65,0 | 65,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Подпрограмма 1.  Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | 2018 | Тыс. руб | 65,0 | 65,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.1  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | 2018 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием объемов финансирования на 2018 год |
| Основное мероприятие 1.2  Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | 2018 | Тыс. руб | 65,0 | 65,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.3  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Заря | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Рассвет | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной,целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части увеличения объемов финансирования.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

1.  Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.