**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30 апреля 2019 года № 57 п. Роговский**

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» по результатам за 2018 год»

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст.31, ч. 2, п. 11 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

отчет об исполнении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики за отчетный период 12 мес. 2018 г., согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 - сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

 - сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

 - сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

 - оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

Отчет об исполнении муниципальной программы

  **«Энергоэффективность и развитие энергетики»** за отчетный период 12 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение**» |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | Администрация Роговского сельского поселения  | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2014г. | 2018г. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Основное мероприятие1.2Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2018г. | 65,0 | 65,0 |  65,0  | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет  | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2019г. | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2020г. | - | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов; | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 3 | Основное мероприятие1.2Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. |  - |  - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 5 | Основное мероприятие 1.4Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. |  2018г. |  - |   - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 6 | Основное мероприятие 1.5Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. |   - |   - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 7 | Основное мероприятие 1.6Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. |  - |   - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 8. | Основное мероприятие 1.7Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п.Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. |  2018г. |  - |  - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 9 | Основное мероприятие 1.8Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. |  2018г. |  - |  -  | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 10 | Основное мероприятие 1.9Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. |  - |  - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |
| 11 | Основное мероприятие 1.10Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матроссский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | 2014г. | 2018г. |  - |  - | окончание действия муниципальной программы в 2018 г. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | Всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  Основное мероприятие 1.2Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  Основное мероприятие 1.4Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Заря  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  Основное мероприятие 1.9Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Рассвет | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2017 | отчетный 2018год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа  **«Энергоэффективность и развитие энергетики»**   |
| 1. | Потребление электроэнергии  | т.кВт.ч. | 85,8 | 80,0 | 73,4 | Экономия энергетических ресурсов |
| Подпрограмма 1 **«Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Роговское сельское поселение»**  |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 24,8 | 34,5 | 30,6 | Экономия энергетических ресурсов |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

№ 57 от 30.04.2019

Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по результатам за 2018 год

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» .

Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 65,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования программы  учитываются средства бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основными критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации

**Показатели эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей эффективности, предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период выполнения показателей эффективности | Ед.измерения | Значение показателей эффективностиотклонение(Пi ф – Пi пл) | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах(СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценкавыполнения показателейэффективности |
| предусмотрено программой на соответст. период (Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) | ОтклонениеПi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц)  |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики»  | 2018 | Тыс. руб | 65,0 | 65,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Подпрограмма 1. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | 2018 | Тыс. руб | 65,0 | 65,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.1Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | 2018 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием объемов финансирования на 2018 год |
|  Основное мероприятие 1.2Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | 2018 | Тыс. руб | 65,0 | 65,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.3Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский  | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  Основное мероприятие 1.4Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский  | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский  | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Заря  | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  Основное мероприятие 1.9Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Рассвет | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский  | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной,целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части увеличения объемов финансирования.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

1.  Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.