РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 августа 2017 года № 38 п. Роговский

О создании штаба по подготовке

жилищного фонда, инжинерной

инфраструктуры и объектов

социальной сферы Роговского

сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

 В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от 19.05.2017 г. № 517 «Об итогах эксплуатации жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Егорлыкского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов и задачах по подготовке объектов к отопительному периоду 2017-2018 годов», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 26.07.2017 г. № 147/1

 « Об утверждении программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Роговского сельского поселения к отопительному периоду 2017-2018 годов », постановлением Роговского сельского поселения от 11.08.2017 г. № 160 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- , газо- и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории Роговского сельского поселения» :

 1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Роговского сельского поселения к работе в осеннее - зимний период 2017-2018 гг. (Приложение № 1)

 2. Разработать план мероприятий штаба по проведению необходимых работ на объектах инженерной и коммунальной инфраструктуры, в жилищном фонде при подготовке их к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. (Приложение №2)

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Роговского сельского поселения Вартанян Т.С.

Приложение №1

 к распоряжению № 38

 от 11.08.2017 г.

Состав штаба по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Роговского сельского поселения:

Глава Администрации Роговского сельского поселения – Вартанян Т.С.

Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства и благоустройству Администрации Роговского сельского поселения - Масюкова И.Н.

Директор МБОУ РСОШ № 4 - Малыгина Л.Ф.

Фельдшер МБУЗ «ЦРБ» «Роговская амбулатория» - Попова И.В.

Заведующая МБДОУ №4 «Буратино» - Емченко Т.Н.

Директор МКУ КиС «Роговский СДК» - Коробка И.В.

Директор МБОУ РНОШ №11 - Зайцева А.В.

 Приложение № 2

 к распоряжению № 38

 от 11.08.2017 г.

 план

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. объектов социально-культурной сферы,

объектов жилищно-коммунального хозяйства Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |   мероприятия |  сроки проведения  | ответственный за мероприятия |
| 1. | Проверка оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий. | июнь-июль-август | руководители организаций |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование их технического состояния.  | август | филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»г.Зерноград |
| 3. | Выдать паспорта готовности к отопительному периодуорганизациям ,принадлежащим Роговскому с/пос. | август  | Роговская с/а |
| 4. | Осмотр зданий и сооружений ( дымовых труб, газоходов, емкостей, опор и т.д. ) | сентябрь-октябрь | ВДПО Егорлыкского р-на |
| 5. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы ( школы, детский сад, ФАП. и т.д. )  | сентябрь-октябрь | Начальник участка ЕМУП «Коммунальник»Ю.Б.Однороб |
| 6. | Профилактическое обслуживание водозаборных сооружений и сетей (на основе результатов проводить профилактические технические и ремонтные работы .) | сентябрь-октябрь | Начальник участка ЕМУП «Коммунальник»Ю.Б.Однороб |
|  7. | Обслуживание водозаборных сооружений и сетей от замерзания. | октябрь-апрель | Начальник участка ЕМУП «Коммунальник»Ю.Б.Однороб |
| 8. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде  | сентябрь-октябрьмарт-апрель | филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» |
| 9. | При массовом отключении ВЛ 0,4-10 Кв в результате воздействия стихийных явлений принимать участие в осмотрах отключившихся ВЛ с привлечением специалистов и составлением листков осмотра ВЛ по согласованию с представителями Егорлыкского РЭС. |  | Глава Администрации Роговского с/п Т.С. Вартанян;И.Н. Масюкова –старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства и благоустройству ;А.С. Несмиянов –ведущий специалист ГУЭиРУ |
| 10. | При получении информации от представителей РЭС об отключении и подачи напряжения информировать население путем телефонной связи, объявлений и т.п. |  | И.Н. Масюкова - старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства и благоустройству; |
| 11. | Организация работ по обрезке крон деревьев, влияющих на безаварийную работу ВЛ в случае неблагоприятных погодных условий. |  | Глава Администрации Роговского с/п Т.С. Вартанян;старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства и благоустройству И.Н. Масюкова;работники Администрации:В.В. Лих , Ю.Ю. Самойленко ; |
| 12. | Создать аварийно-восстановительную бригаду по ликвидации последствий стихийных явлений  |  | Глава Администрации Роговского с/п Т.С. Вартанян |
| 13. | Поддерживать в рабочем состоянии систему оповещения населения в случае ЧС. |  | специалист Администрации по ГО и ЧС – И.Н. Масюкова |