**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**01.11.2024 года № 85 п. Роговский**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Роговского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

муниципального образования

Роговское сельское поселение»

за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения» постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пп 9 п 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение**»** за 9 месяцев 2024 года, согласно распоряжению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение   
 к Распоряжению Администрации Роговского сельского поселения   
 от 01.11.2024 г. № 85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения **«**Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» за 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпро­грамма 1  «Благоустройство территорий общего пользования» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 30131,7 | 30131,7 | 30093,4 | 38,3  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Изготовление проектно-сметной и иной документации на объекты текущего и капитального ремонта, строительства объектов общего пользования | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.2  Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования Роговское сельское поселение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.3  «Расходы на оплату работ, услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством в части реализации программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территории общего пользования» | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования Роговское сельское поселение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 651,5 | 651,5 | 613,4 | 38,1  Расходы будущих периодов |
|  | Основное  мероприятие 1.4  «Реализация программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территории общего пользования» муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования «Роговское сельское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования Роговское сельское поселение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29480,2 | 29480,2 | 29480,0 | 0,2  Расходы будущих периодов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпро­грамма 2  «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | Администрация Роговского сельского поселения | Х | Х | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное  мероприятие 2.1  Благоустройство дворовых территорий | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшение эстетического вида дворовых территорий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Роговского сельского поселения | Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 30131,7 | 30131,7 | 30093,4 | 38,3  Расходы будущих периодов |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 30131,7 | 30131,7 | 30093,4 | 38,3  Расходы будущих периодов |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2024 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» на 2024 год запланированы средства в сумме 30131,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 30093,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента плановых назначений.

Начало реализации основных мероприятий муниципальной программы 01.01.2024 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2024 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы « Благоустройство территорий общего пользования» на 2024 год составляет 30131,7 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 30093,4 тыс. рублей или 99,9 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы « Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» на 2024 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента плановых назначений.

Контрольное событие «Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Контрольное событие «Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Роговское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» принято считать как действующее в процессе исполнения основных мероприятий. Оценка наступления или не наступления производится по окончанию сроков реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения».